🧬

BioSovereignty

Platform

خارطة الطريق الكاملة — النسخة النهائية

Roadmap · Screen Map · User Journey · Admin Journey · المواصفات التقنية · خارطة التنفيذ

| المالك | د. أسامة بن محمود |
| --- | --- |
| الإصدار | v3.0 — النهائية |
| التاريخ | أبريل 2026 |
| الحالة | 🟡 تحت البناء |

# ١. خارطة الطريق — Roadmap

خطة البناء على 4 أسابيع من الصفر إلى منصة كاملة وظيفية.

| الأسبوع | المحور | المخرجات الرئيسية | الناتج | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأسبوع الأول W1 | الأساس الوظيفي | • Auth + Profile + إعداد الدستور الحيوي • WHOOP Daily Log — صورة + Claude Vision (لا OAuth) • S-05b مراجعة Vision قبل الحفظ • Dashboard وظيفي كامل (Live Data) • تسجيل الماء اليومي • نظام التنبيهات الأساسي (n8n) | ✅ المنصة تعمل وتستقبل بيانات حقيقية كل يوم | 🔵 نحن هنا |
| الأسبوع الثاني W2 | الفريق والذاكرة | • S-07 صفحة الفريق أولاً • S-08 محادثة مع متخصص (Sonnet + ذاكرة) • S-10 أرشيف القرارات • S-09 غرفة الاجتماع — بعد 3 أيام من S-08 • Conflict Detection بين آراء المتخصصين | ✅ التحدث مع الفريق يعمل بذاكرة حقيقية | ⚪ قادم |
| الأسبوع الثالث W3 | القلب الوظيفي | • المكملات — 14 مكمل + نوافذ زمنية ديناميكية • الوجبات — صورة + Claude Vision + ماكرو • نافذة الصيام الذكية • التمارين — Fatigue Map + ألم الركبة + PR • Progressive Overload Engine | ✅ القلب الوظيفي للمنصة مكتمل 100% | ⚪ قادم |
| الأسبوع الرابع W4 | الذكاء والتقارير | • التقرير الليلي التلقائي (9:30م يومياً) • التقرير الأسبوعي السلوكي والغذائي • Behavioral Intelligence Layer • ضبط وتحسين بناءً على 30 يوم بيانات حقيقية • PWA — يعمل على الجوال كتطبيق حقيقي | ✅ المنصة كاملة 100% — جاهزة للإطلاق | ⚪ قادم |

⚠️ Prediction Engine نُقل إلى Post-Launch Backlog — يحتاج 90+ يوم بيانات حقيقية.

## الـ Milestones الرئيسية

| التاريخ | الإنجاز |  |
| --- | --- | --- |
| نهاية W1 | أول بيانات حقيقية تدخل المنصة | 🎯 |
| نهاية W2 | المحادثة الأولى مع الفريق بذاكرة | 🧠 |
| نهاية W3 | يوم كامل مسجل بالكامل في المنصة | 💪 |
| نهاية W4 | أول تقرير ليلي تلقائي | 🚀 |
| بعد الإطلاق | 10 أشخاص في نسخة تجريبية | 🌍 |

# ٢. خارطة الشاشات — Screen Map

34 شاشة موزعة على 8 أقسام — من الدخول حتى التقارير المتقدمة.

| ID | الشاشة | الوصف | الأسبوع | النوع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔐 الدخول والإعداد |  |  |  |  |
| S-01 | تسجيل الدخول | Email + Password — Auth Supabase | W1 | Auth |
| S-02 | إعداد الملف الشخصي | البيانات الصحية الأساسية + الدستور الحيوي | W1 | Setup |
| S-03 | إعداد الأهداف | الأهداف الصحية + الحدود + التفضيلات | W1 | Setup |
| 📊 الرئيسية |  |  |  |  |
| S-04 | Dashboard الرئيسي | ملخص يومي — Recovery + HRV + نوم + وزن + Daily Score | W1 ✅ | Core |
| S-05 | WHOOP Daily Log | رفع صورة WHOOP → Claude Vision يستخرج البيانات (لا OAuth) | W1 | Core |
| S-05b | مراجعة Vision | مراجعة وتعديل البيانات المستخرجة قبل الحفظ في daily_logs | W1 | Core |
| S-06 | تسجيل الماء | زر + بسيط + شريط تقدم | W1 | Core |
| 🧠 الفريق والذاكرة |  |  |  |  |
| S-07 | صفحة الفريق | 14 متخصص — بطاقات + تخصص + حالة — يُبنى أولاً في W2 | W2 | AI |
| S-08 | محادثة مع متخصص | Chat + Sonnet + ذاكرة (آخر 5 محادثات) + سياق صحي | W2 | AI |
| S-09 | غرفة الاجتماع | سيناريو → توافق → قرار — Sonnet — بعد 3 أيام من S-08 | W2 | AI |
| S-10 | أرشيف القرارات | كل قرارات الفريق + التاريخ + الحالة | W2 | AI |
| 💪 التمارين |  |  |  |  |
| S-11 | لوحة التمارين | برنامج الأسبوع + Recovery-based recommendations | W3 | Training |
| S-12 | تسجيل الجلسة | Sets + Reps + Weight + RPE + ألم الركبة | W3 | Training |
| S-13 | Fatigue Map | خريطة جسم ملونة — 🔴🟡🟢 لكل عضلة | W3 | Training |
| S-14 | Personal Records | سجل أرقام قياسية + تاريخ + مقارنة | W3 | Training |
| 🍽️ الوجبات والتغذية |  |  |  |  |
| S-15 | نافذة الصيام | مؤقت صيام حي + وقت الوجبة القادمة | W3 | Nutrition |
| S-16 | تسجيل وجبة | صورة → Claude Vision → S-05b مراجعة → ماكرو تلقائي | W3 | Nutrition |
| S-17 | ملخص التغذية اليومي | بروتين + سعرات + دهون + كربوهيدرات | W3 | Nutrition |
| S-18 | Meal History | أرشيف الوجبات + تحليلات أسبوعية | W3 | Nutrition |
| 💊 المكملات |  |  |  |  |
| S-19 | لوحة المكملات | 14 مكمل — نوافذ زمنية ديناميكية | W3 | Supplements |
| S-20 | تسجيل أخذ مكمل | صح/خطأ + توقيت تلقائي | W3 | Supplements |
| S-21 | سجل التغييرات | كل إضافة/حذف/تعديل + من اقترح + لماذا | W3 | Supplements |
| 📈 التقارير والتحليل |  |  |  |  |
| S-22 | التقرير الليلي | ملخص اليوم — ما أنجزت + ما نقص + خطة الغد | W4 | Reports |
| S-23 | التقرير الأسبوعي | سلوكي + غذائي + رياضي | W4 | Reports |
| S-24 | تقارير المختبر | HTMA + دم + كورتيزول + هرمونات | W4 | Reports |
| S-25 | Behavioral Intelligence | تحليل السلوك + Trigger Mapping + أنماط الانحراف | W4 | AI |
| ⚙️ الإعدادات |  |  |  |  |
| S-26 | إعدادات الحساب | بيانات شخصية + كلمة مرور | W1 | Settings |
| S-27 | إدارة التنبيهات | تفعيل/تعطيل + توقيت كل تنبيه | W4 | Settings |
| S-28 | الخصوصية والبيانات | تحكم كامل — تصدير + حذف + PDPL | W1 | Settings |
| 📊 Analytics & Archive — S-29 إلى S-33 |  |  |  |  |
| S-29 | BioSovereignty Score | الدرجة من 1000 — 6 محاور | W1 | Analytics |
| S-30 | Mood & Energy Tracker | سؤال يومي واحد من 1 إلى 5 | W4 | Analytics |
| S-31 | Time Machine | مقارنة بصرية بين أي تاريخين | W4 | Archive |
| S-32 | صور المرآة الشهرية | Progress Photos — AES-256 — لا تغادر السيرفر | W3 | Archive |
| S-33 | Export for Doctor | PDF منظم تلقائياً قبل أي موعد طبي | W4 | Archive |

# ٢-ب. التسلسل التقني المعتمد — Technical Sequence

الترتيب الصحيح لبناء الشاشات تقنياً — مبني على التبعيات الفعلية.

🔒 الترتيب الملزم: Design System ← S-01+S-02+S-03 ← S-04 ← S-06 ← S-05+S-05b ← Daily Score ← S-07 ← S-08 ← S-10 ← S-09 ← W3 ← W4

| المرحلة | الشاشة | السبب التقني | التبعية |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Design System | design-system.jsx | كل الشاشات تعتمد عليه — يُراجع ويُصحح أولاً | لا يوجد |
| 1 — Auth | S-01, S-26, S-28 | Supabase Auth يجب أن يعمل أولاً — كل شيء يعتمد عليه | Design System |
| 2 — Profile | S-02, S-03 | الدستور الحيوي يُغذّي كل System Prompts | S-01 |
| 3 — Dashboard هيكل | S-04 (هيكل) | يُبنى هيكله أولاً — البيانات تأتي بعد S-05b | S-02 |
| 4 — الماء | S-06 | أبسط شاشة — تتحقق Realtime مع Dashboard | S-04 |
| 5 — Vision Core | S-05, S-05b (ربط) | ربط الكود الموجود بـ daily_logs — مصدر البيانات الأساسي | S-04 |
| 6 — Scores | Daily Score + BioSov Score | يحسب من daily_logs + meals + water_logs | S-05b |
| 7 — الفريق | S-07 أولاً ← S-08 ← S-10 ← S-09 | S-07 قبل S-08 — S-09 بعد 3 أيام استخدام حقيقي لـ S-08 | S-02 + S-04 |
| 8 — W3 كاملاً | المكملات ← الوجبات ← التمارين | المكملات أسهل — تبدأ بها قبل Vision الوجبات | S-05b + S-08 |
| 9 — W4 كاملاً | التقارير ← Behavioral ← PWA | يحتاج بيانات حقيقية من W1-W3 | كل ما سبق |

# ٣. رحلة العميل — User Journey

كيف يعيش د. أسامة يوماً كاملاً مع المنصة.

## 🌅 الصباح — بداية اليوم (6:00 - 6:10)

✅ صورة → Claude Vision → S-05b مراجعة → حفظ (لا إدخال يدوي)

| الوقت | الإجراء | الشاشة | البيانات | دور الذكاء | التكرار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | يفتح المنصة | S-04 | — | — | تلقائي |
| 06:01 | يصوّر شاشة WHOOP → Vision → S-05b مراجعة → حفظ | S-05 + S-05b | صورة WHOOP | Vision يستخرج Recovery+HRV+نوم | يومي |
| 06:05 | يرى توصية اليوم | S-04 | — | Recovery 74% → تمرين قوة +2.5kg | تلقائي |
| 06:10 | يسجل المكملات الصباحية | S-19 | Vitamin D + Magnesium | تنبيه إذا توقيت خاطئ | يومي |

## 🍽️ الصيام والوجبة الأولى (12:00 - 12:17)

| الوقت | الإجراء | الشاشة | البيانات | دور الذكاء | التكرار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | تنبيه: 15 دق قبل كسر الصيام | S-15 | — | يحضّر توصية الوجبة الأولى | تلقائي |
| 12:15 | صورة الوجبة → Vision → مراجعة → حفظ | S-16 | صورة الوجبة | Claude Vision → ماكرو كامل | يومي |
| 12:17 | يرى تحليل الوجبة | S-16 | — | بروتين + سعرات + توصية الثانية | فوري |

## 💪 التمرين (17:00 - 18:30)

| الوقت | الإجراء | الشاشة | البيانات | دور الذكاء | التكرار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | يفتح لوحة التمارين | S-11 | — | برنامج اليوم بناءً على Recovery | يومي |
| 17:05 | يبدأ تسجيل الجلسة | S-12 | Sets+Reps+Weight+RPE | Progressive Overload Engine | يومي |
| 17:06 | يسجل ألم الركبة | S-12 | 🟡 خفيف | تنبيه إذا 🔴 يومين متتاليين | يومي |
| 18:30 | رقم قياسي جديد! | S-14 | Deadlift 120kg | 🏆 إشعار فوري | عند الحدث |

## 🌙 المساء (20:00 - 22:00)

| الوقت | الإجراء | الشاشة | البيانات | دور الذكاء | التكرار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | صورة الوجبة الثانية → Vision | S-16 | صورة الوجبة | Vision + حساب ختامي | يومي |
| 21:30 | يستلم التقرير الليلي | S-22 | — | ما أنجزت + ما نقص + Daily Score + خطة الغد | تلقائي |
| 22:00 | يسجل مكملات النوم | S-19 | Magnesium + ZMA | — | يومي |

## 📅 الأحداث الأسبوعية والشهرية

⚠️ Research Digest (PubMed) نُقل إلى Post-Launch Backlog.

| التوقيت | الحدث | المحتوى | المُشغّل |
| --- | --- | --- | --- |
| كل جمعة صباحاً | التقرير الأسبوعي السلوكي | الالتزام % + الأنماط + توصيات الأسبوع | تلقائي n8n |
| كل جمعة | التقرير الأسبوعي الغذائي | متوسط بروتين + سعرات + أيام الالتزام | تلقائي n8n |
| أول كل شهر | التقرير الشهري | مقارنة كل مؤشر + إنجازات + خطة الشهر | تلقائي n8n |
| كل 3 أشهر | Quarterly Biological Review | PDF عميق: كل مؤشر + قرارات + خارطة الربع | تلقائي n8n |

# ٤. رحلة الإدارة — Admin Journey

## 🎛️ التحكم الكامل بالبيانات

| الإجراء | الطريقة | الوقت | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| تصدير كل بياناتي | Settings → الخصوصية → تصدير JSON/CSV | فوري | كل شيء منذ اليوم الأول |
| حذف بيانات محددة | Settings → طلب حذف → تأكيد | 24 ساعة | PDPL Compliant ✅ |
| إيقاف مكمل مؤقتاً | المكملات → تعليق مع سبب | فوري | يُسجَّل في supplement_changes |
| تغيير برنامج التمارين | غرفة الاجتماع → سيناريو → قرار | بعد موافقتك | كل القرارات تمر من الفريق |
| تعديل الدستور الحيوي | Profile → الدستور الحيوي → تعديل | فوري | يُحدّث سياق كل المتخصصين |

## 🔔 هيكل التنبيهات

| النوع | مثال | الإجراء التلقائي | القناة |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 حرج | HRV < 30ms | إشعار فوري + Dr. Attia يُستشار | Push + داخل المنصة |
| 🟠 تحذير | البروتين < 100g | تنبيه مساء قبل إغلاق النافذة | Push |
| 🟡 تذكير | 10 دق قبل مكمل | تنبيه هادئ | Push |
| 🟢 إنجاز | رقم قياسي جديد | احتفال + تسجيل في PR | داخل المنصة |
| 🔵 تقارير | التقرير الليلي 9:30م | إرسال تلقائي + قراءة داخل المنصة | Push + داخل المنصة |

# ٥. خريطة الـ API Integrations

⚠️ تعديلات: (1) WHOOP → صورة + Claude Vision — لا OAuth token. (2) Sonnet لكل شيء — لا Haiku ولا Opus. (3) PubMed نُقل للـ Backlog.

| الخدمة | النوع | المشغّل | البيانات | الجدول | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WHOOP Vision | Inbound | يومياً بعد الاستيقاظ | صورة → Vision يستخرج Recovery+HRV+نوم+Strain | daily_logs | لا OAuth — Vision فقط — دقة ±5% |
| Claude API (Sonnet) | Outbound | كل تفاعل | Context صحي + سؤال المستخدم | conversations | Sonnet لكل شيء — محادثات + تقارير + Vision |
| Claude Vision | Outbound | عند رفع صورة | صورة base64 + الدستور | meals + daily_logs | دقة ±15% للماكرو — S-05b للمراجعة |
| n8n Webhooks | Internal | جدول زمني + أحداث | تقارير + تنبيهات | alerts + reports | self-hosted على نفس VPS |
| Supabase Realtime | Internal | أي تغيير في DB | Push updates للـ frontend | كل الجداول | WebSocket مدمج |
| Open Food Facts | Outbound | مسح باركود | رقم الباركود | meals | مجاني + 3M+ منتج |

# ٦. المواصفات التقنية — Technical Specifications

🔒 جملة الإلزام: كل كود يُكتب في هذا المشروع يجب أن يتوافق مع هذه المواصفات. أي انحراف يحتاج موافقة صريحة.

## أ) Component Library

| المكوّن | المصدر | الاستخدام |
| --- | --- | --- |
| MetricCard | design-system.jsx | كل بيانات WHOOP + Daily Score |
| ProgressBar | design-system.jsx | بروتين + ماء + أهداف يومية |
| ChatBubble | design-system.jsx | S-08 محادثة مع متخصص |
| SpecialistCard | design-system.jsx | S-07 صفحة الفريق |
| VisionUploader | design-system.jsx | S-05 + S-16 — رفع صور WHOOP والوجبات |
| CircularGauge | design-system.jsx | BioSov Score + Daily Score |
| TimerDisplay | design-system.jsx | S-15 نافذة الصيام + Dashboard |
| SkeletonCard | design-system.jsx | Loading states لكل الشاشات |

🔒 design-system.jsx هو المرجع الرسمي لكل الشاشات. أي شاشة جديدة لا تُبنى خارجه. الاستثناء يحتاج موافقة صريحة.

## ب) Data Flow — تدفق البيانات

Frontend (Next.js 14) ↕ Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime) — جميع بيانات المستخدم ↕ Claude Sonnet API — كل التفاعلات الذكية + Vision ↕ n8n — التقارير التلقائية + التنبيهات المجدولة ↕ Open Food Facts — Barcode Scanner

## ج) Prompt Library — مكتبة التعليمات

⚠️ تُكتب جميع الـ Prompts في نهاية W1 — قبل بدء W2 مباشرة.

| الـ Prompt | المحتوى الأساسي | المخرج |
| --- | --- | --- |
| WHOOP Vision Prompt | استخرج من هذه الصورة: Recovery%, HRV(ms), نوم(ساعات), Strain. JSON فقط بدون شرح. | JSON مُهيكل |
| Meals Vision Prompt | حلّل هذه الوجبة: بروتين(g), سعرات(kcal), دهون(g), كربوهيدرات(g). الدستور: {bio_constitution} | JSON + توصية |
| Specialist Context Template | System: 'أنت {specialist}. الدستور: {profile}. آخر 7 أيام WHOOP: {daily_logs}. آخر 5 محادثات: {last_5_conversations}' | رد + action items |
| Night Report Prompt | بناءً على بيانات اليوم: {daily_data}. اكتب تقرير ليلي: الإنجازات + النقص + Daily Score + خطة الغد. | تقرير markdown |

## د) Memory Rule — قواعد الذاكرة

| نوع الذاكرة | ما يُحفظ | مدة الاحتفاظ |
| --- | --- | --- |
| Per Specialist Memory | آخر 5 محادثات per specialist من conversations table — تُرسل مع كل prompt كـ context | دائم |
| Short-term | آخر 7 أيام من daily_logs + meals + workouts | 7 أيام متجددة |
| Long-term | القرارات الطبية + تغييرات المكملات + الدستور الحيوي | دائم |
| Session Summary | يُخزَّن في memory_snapshots بعد كل محادثة | دائم |

## هـ) Error States — حالات الخطأ

| الخطأ | السبب | الحل في الـ UI |
| --- | --- | --- |
| Claude API فشل | انقطاع أو rate limit | رسالة واضحة + زر retry + قائمة انتظار |
| Vision لم تستخرج أرقام | صورة غير واضحة أو مائلة | 'الصورة غير واضحة' + إدخال يدوي كبديل |
| Supabase انقطع | انقطاع الاتصال | Offline indicator + حفظ محلي + sync تلقائي |
| n8n Webhook فشل | VPS offline | Retry 3 مرات → log تلقائي |

## و) WHOOP Vision — تحفظ الدقة

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الحالة | ✅ مختبر — يعمل على screenshots نظيفة |
| تحفظ الدقة | ⚠️ دقة 100% على screenshots نظيفة — قد تنخفض مع صور مائلة أو إضاءة ضعيفة. الحل: S-05b للمراجعة قبل الحفظ ✅ |
| متطلبات الصورة | إضاءة جيدة + شاشة واضحة + لا انعكاسات + بدون zoom |
| بديل مستقبلي | WHOOP OAuth API — في Post-Launch Backlog |

# ٧. Post-Launch Backlog — ما بعد الإطلاق

🎯 هذه الميزات ليست مُلغاة — مؤجلة حتى تتوفر شروطها. تُراجع كل 30 يوم بعد الإطلاق.

| الميزة | الوصف | شرط التفعيل | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction Engine | توقعات مستقبلية لـ HRV + أداء + وزن بناءً على الأنماط | 90+ يوم بيانات حقيقية | عالية |
| PubMed API الأسبوعي | Research Digest — كل أحد — أحدث دراسات مرتبطة بحالتك | 30 يوم بيانات + Health Keywords Profile | متوسطة |
| WHOOP OAuth API | تكامل مباشر بدلاً من Vision — دقة 100% | WHOOP Developer Program | عالية |
| Multi-user Mode | توسيع المنصة لـ 10 أشخاص في نسخة Beta | 30 يوم تجريبي بعد MVP | متوسطة |
| Advanced Lab Analysis | تحليل عميق HTMA + هرمونات بـ Sonnet مع مراجع طبية | 3+ تقارير مختبر | عالية |

# ٨. خارطة التنفيذ التفصيلية — Implementation Roadmap

27 محادثة مرتبة بالتسلسل الصحيح — من أول سطر كود حتى الإطلاق.

## الحالة الحالية ✅

| البند | الحالة |
| --- | --- |
| VPS + Docker + Supabase Self-Hosted | ✅ يعمل |
| 17 جدول + RLS | ✅ مكتمل |
| n8n Self-Hosted | ✅ يعمل |
| Next.js 14 skeleton | ✅ موجود |
| lib/supabase.ts + lib/claude.ts | ✅ موجود |
| واجهة Dashboard (تصميم) | ✅ معتمدة |
| واجهة Team/Specialists (تصميم) | ✅ معتمدة |
| Design System JSX | ✅ موجود — بحاجة مراجعة |
| S-05 + S-05b | ✅ تصميم + كود — ربط فقط |
| S-01, S-02, S-03 | ✅ تصميم واجهة فقط — ربط مطلوب |

## الأسبوع الأول — W1 (9 محادثات)

الهدف: Auth وظيفي + Dashboard حي يستقبل بيانات WHOOP حقيقية.

### المرحلة 0 — S-01 + S-02 + S-03 | Auth + Profile + الأهداف (3 محادثات)

| المحادثة | المهمة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| 0-A | S-01 Auth وظيفي | ربط واجهة تسجيل الدخول بـ Supabase Auth — Email+Password — Redirect → Dashboard — حماية كل المسارات بـ middleware |
| 0-B | S-02 إعداد الملف الشخصي | ربط الواجهة بجدول profiles — حفظ: الاسم + العمر + الوزن + الطول + الدستور الحيوي — يُعبَّأ مرة واحدة عند أول دخول |
| 0-C | S-03 إعداد الأهداف | حفظ في profiles: هدف البروتين (165g) + هدف الماء (5L) + نافذة الصيام (18/21) |

### المرحلة 1 — مراجعة Design System (محادثة واحدة)

| المهمة | التفاصيل |
| --- | --- |
| مراجعة design-system.jsx وتصحيحه | التأكد من: MetricCard + ProgressBar + TimerDisplay + CircularGauge + SkeletonCard + VisionUploader — CSS variables متسقة مع Brain.md |

### المرحلة 2 — S-04 Dashboard وظيفي (3 محادثات)

| المحادثة | المهمة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| 2-A | كود الصفحة الأساسية | app/(dashboard)/page.tsx — يجلب من daily_logs آخر سجل اليوم — يعرض: Recovery+HRV+نوم+Daily Score — Empty: 'لم تسجل WHOOP' + زر S-05 |
| 2-B | Fasting Timer | يحسب من آخر وجبة في meals — عداد حي بالثانية — يعرض وقت الصيام + وقت فتح النافذة — Empty: 'لا وجبة مسجلة بعد' |
| 2-C | Protein + Water bars | يجمع البروتين من meals اليوم مقارنةً بـ 165g — يجمع الماء من water_logs مقارنةً بـ 5L — زر إضافة ماء مباشر — Streak counter من behavioral_scores |

### المرحلة 3 — S-06 تسجيل الماء (محادثة واحدة)

زر + شريط تقدم — يكتب في water_logs — يُحدِّث Dashboard فوراً عبر Supabase Realtime.

### المرحلة 4 — ربط S-05 + S-05b بالـ Dashboard (محادثة واحدة)

الكود موجود — ربط فقط. بعد حفظ بيانات WHOOP من S-05b → تُحدَّث daily_logs → Dashboard يتحدث فوراً.

### المرحلة 5 — Daily Score + BioSov Score (محادثة واحدة)

دالة Daily Score (من 100): Recovery + بروتين + ماء + صيام + تمرين — دالة BioSov Score (من 1000): 6 محاور — يُخزَّن في behavioral_scores يومياً — يظهر في Dashboard مع اتجاه ↑↓.

✅ نهاية W1: صوّر WHOOP ← Vision يستخرج ← S-05b تراجع ← Dashboard يعرض كل شيء حياً

## الأسبوع الثاني — W2 (4 محادثات)

الهدف: الفريق الكامل يعمل بذاكرة حقيقية.

### المرحلة 6 — S-07 صفحة الفريق (محادثة واحدة) — يُبنى أولاً

ربط الواجهة المعتمدة بالبيانات الحقيقية — كل بطاقة تعرض: آخر رسالة + وقتها + حالة الذاكرة — الضغط على البطاقة → S-08.

### المرحلة 7 — S-08 محادثة مع متخصص (محادثة واحدة)

ربط بـ Claude Sonnet — System prompt: الدستور من profiles + آخر 7 أيام من daily_logs + آخر 5 محادثات per specialist من conversations — يحفظ كل رد في conversations — يحفظ ملخص في memory_snapshots.

### المرحلة 8 — S-10 أرشيف القرارات (محادثة واحدة)

يعرض ما في conversations بحالة 'قرار' — فلترة: حسب المتخصص + التاريخ + الموضوع — قراءة فقط.

### المرحلة 9 — S-09 غرفة الاجتماع (محادثة واحدة) — بعد 3 أيام من S-08

⚠️ لا تُبنى S-09 إلا بعد 3 أيام استخدام حقيقي لـ S-08.

المستخدم يكتب السيناريو ويختار المتخصصين (2-5) — كل متخصص يجيب باستقلالية عبر Sonnet — يظهر ملخص التوافق والتعارضات — يُحفظ في meeting_rooms.

✅ نهاية W2: المحادثة الأولى مع الفريق تعمل بذاكرة حقيقية

## الأسبوع الثالث — W3 (7 محادثات)

الهدف: القلب الوظيفي — مكملات + وجبات + تمارين.

### المرحلة 10 — S-19 + S-20 + S-21 المكملات (محادثة واحدة)

14 مكمل من supplements مع النوافذ الزمنية — صح/خطأ + توقيت تلقائي — تنبيه إذا توقيت خاطئ — كل تغيير في supplement_changes.

### المرحلة 11 — الوجبات (3 محادثات)

| المحادثة | المهمة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| 11-A | S-15 نافذة الصيام | عداد الصيام الحي بالتفصيل — توصية الوجبة الأولى من Sonnet بناءً على الدستور |
| 11-B | S-16 تسجيل وجبة (Vision) | صورة → Claude Vision → JSON ماكرو → تعديل يدوي إن احتاج → حفظ في meals — Barcode Scanner عبر Open Food Facts |
| 11-C | S-17 + S-18 | ملخص يومي: بروتين+سعرات+دهون+كربوهيدرات — تاريخ الوجبات بالتاريخ والصورة |

### المرحلة 12 — التمارين (3 محادثات)

| المحادثة | المهمة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| 12-A | S-11 لوحة التمارين | برنامج اليوم بناءً على Recovery من daily_logs — Sonnet يقترح التمرين مع الأوزان |
| 12-B | S-12 تسجيل الجلسة | Sets+Reps+Weight+RPE — Progressive Overload Engine — تتبع ألم الركبة → تنبيه إذا 🔴 يومين — يُحفظ في workouts |
| 12-C | S-13 Fatigue Map + S-14 PR | خريطة الجسم الملونة من workouts — PR تلقائي عند تجاوز رقم قياسي → يُخزَّن في pr_records + إشعار فوري |

✅ نهاية W3: يوم كامل مسجل بالكامل في المنصة

## الأسبوع الرابع — W4 (7 محادثات)

الهدف: الذكاء + التقارير + الضبط + الإطلاق.

| م | المهمة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| 13 | S-22 التقرير الليلي (n8n) | n8n workflow يُطلق 9:30م — يجمع بيانات اليوم — Sonnet يولّد تقرير — يُحفظ في behavioral_scores + Push notification |
| 14 | S-23 التقرير الأسبوعي | n8n كل جمعة صباحاً — السلوكي + الغذائي — يُعرض في S-23 |
| 15 | S-25 Behavioral Intelligence | تحليل الأنماط من behavioral_scores آخر 30 يوم — Trigger Mapping — Sonnet يقترح الحلول الهيكلية |
| 16 | S-29 BioSov Score + S-30 Mood | تفصيل BioSov Score بـ 6 محاور مع رسوم بيانية — سؤال Mood يومي → يُرسم بيانياً |
| 17 | S-31 Time Machine + S-33 Export | Time Machine: عرض أي يوم + مقارنة جانبية — Export: PDF منظم للطبيب |
| 18 | الضبط بناءً على 30 يوم بيانات | مراجعة كل الـ Prompts + تعديل حسابات Daily Score + BioSov Score + ضبط حساسية التنبيهات |
| 19 | PWA + تجهيز الإطلاق | manifest.json + service worker — يعمل على الجوال — اختبار كامل S-01 → S-33 |

✅ نهاية W4: أول تقرير ليلي تلقائي + المنصة كاملة جاهزة للإطلاق

## قواعد التنفيذ — CTO

|  | القاعدة |
| --- | --- |
| ١ | Checkpoint بعد كل أسبوع: هل البيانات تتدفق WHOOP → DB → Dashboard؟ إذا لا → لا تنتقل للأسبوع التالي. |
| ٢ | محادثة صفر قبل W1: تأكد أن Next.js يعمل محلياً + Supabase متصل + Claude API ping ناجح. |
| ٣ | Prompts تُكتب في نهاية W1: Specialist Context Prompt جاهز قبل بدء W2. |
| ٤ | S-09 غرفة الاجتماع لا تُبنى إلا بعد 3 أيام استخدام حقيقي لـ S-08. |
| ٥ | محادثة = مهمة واحدة — ابدأ بـ OUTPUT: — ارفق Brain.md + الملف المرتبط — حدّث STATUS بعد كل جلسة. |

## ملخص الخطة

| الأسبوع | المراحل | عدد المحادثات | الناتج |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0 → 5 | 9 محادثات | Auth + Dashboard وظيفي حي |
| W2 | 6 → 9 | 4 محادثات | الفريق بذاكرة حقيقية |
| W3 | 10 → 12 | 7 محادثات | القلب الوظيفي مكتمل |
| W4 | 13 → 19 | 7 محادثات | منصة كاملة + PWA |
| المجموع | 19 مرحلة | 27 محادثة | منصة جاهزة للإطلاق 🚀 |

# ملخص تنفيذي — النسخة النهائية v3.0

| الشاشات | الأسابيع | الجداول | التقارير | ميزات الذكاء | Backlog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 شاشة | 4 أسابيع | 17 جدول يُبنى تدريجياً | 7 تقارير | 6 ميزات | 5 بنود |

"السيادة الكاملة على صحتك — بيانات 100% خاصة — ذكاء اصطناعي في خدمتك"